Sistema de Banca por Internet (BP)

1.	Resumen ejecutivo y alcance	1

2.	Requisitos Funcionales	3

3.	Requisitos no funcionales (NFR)	4

4.	Supuestos, restricciones y riesgos	6

5.	Estrategia de plataforma en AWS	7

6.	Diagrama de Contexto	9

7.	Diagrama de Contenedores	13

8.	Diagramas de Componentes	17

9.	Autenticación y autorización (OAuth2.0/OIDC)	24

10.	Onboarding con reconocimiento facial	27

11.	Integración con Core y Sistema Complementario (AWS)	29

12.	Notificaciones	32

13.	Persistencia y datos	34

14.	Auditoría y no repudio	37

15.	Alta disponibilidad, resiliencia y DR	39

16.	Observabilidad y monitoreo	41

17.	Seguridad y cumplimiento normativo	44

18.	Costos y optimización	47

19.	CI/CD y gobernanza	50

20.	Pruebas y calidad	52

21. Roadmap de implementación	55

22. Apéndices	57

# Resumen ejecutivo y alcance

El sistema de Banca por Internet (BP) en Ecuador se concibe como una plataforma digital integral que permita a los clientes acceder de manera segura, rápida y sencilla a los servicios financieros más relevantes: consulta de saldos y movimientos, transferencias entre cuentas propias e interbancarias, pagos de servicios, notificaciones transaccionales y un proceso de onboarding digital con biometría facial.

Objetivo del sistema

- Facilitar la inclusión financiera al ofrecer un canal digital accesible 24/7 desde web y móvil.

- Mejorar la experiencia del cliente mediante tiempos de respuesta bajos, disponibilidad alta y procesos intuitivos.

- Reducir costos operativos asociados a agencias físicas, migrando transacciones al canal digital.

- Cumplir con la normativa ecuatoriana (Superintendencia de Bancos, LOPDP, BCE) y estándares internacionales de seguridad.

Stakeholders clave

- Negocio: responsables de la estrategia digital y la propuesta de valor.

- Riesgos/Fraude: aseguramiento contra suplantación de identidad, fraude transaccional y cumplimiento normativo.

- Canales: equipos de experiencia digital para web y móvil.

- Seguridad: encargados de ciberseguridad, monitoreo y respuesta a incidentes.

- Datos: administradores de bases de datos, gobierno de datos y analítica.

- Operaciones: soporte técnico, continuidad del negocio y monitoreo de disponibilidad.

Alcance vs. fuera de alcance

- Alcance inicial (MVP):

  - SPA Web y Aplicación móvil (framework multiplataforma).

  - Autenticación y autorización con OAuth2.0/OIDC.

  - Consultas de saldos y movimientos.

  - Transferencias propias e interbancarias.

  - Pagos básicos (servicios y préstamos).

  - Notificaciones en al menos 2 canales (email + SMS/Push).

  - Onboarding con biometría facial y validación documental.

  - Base de auditoría de operaciones.

- Futuras fases (fuera del MVP, pero planificadas):

  - Pagos avanzados (tarjetas de crédito, impuestos, seguros).

  - Integración con open finance y APIs externas.

  - Servicios de inversión y gestión patrimonial.

  - Analítica avanzada en tiempo real para detección de fraude.

Justificación de decisiones iniciales

- Uso de OAuth2.0/OIDC para autenticación:

  - Alternativa evaluada: autenticación propietaria (más compleja de mantener, menos segura).

  - Decisión: estándar abierto para interoperabilidad y cumplimiento con NIST 800-63.

- Arquitectura en AWS:

  - Alternativa: infraestructura on-premise (menos escalable, mayor costo inicial, más lenta en time-to-market).

  - Decisión: nube pública (AWS) por resiliencia, escalabilidad, servicios financieros certificados y cumplimiento (PCI DSS, ISO 27001).

- SPA + App móvil multiplataforma:

  - Alternativa: desarrollo móvil nativo (más costoso, mayor tiempo de mantenimiento).

  - Decisión: SPA + framework multiplataforma (Flutter/React Native) para reducir costos y acelerar el time-to-market.

En resumen, el alcance inicial busca probar la solución (POV/MVP) en un entorno regulado y seguro, habilitando una rápida adopción digital y preparando la plataforma para crecer hacia un ecosistema completo de banca digital.

# Requisitos Funcionales

El diseño funcional del sistema parte de los casos de uso más críticos en la banca digital moderna, alineados con las expectativas de clientes y con los requerimientos regulatorios en Ecuador.

Casos de uso principales

- Autenticación y autorización (OAuth2/OIDC):

  - Flujo recomendado: Authorization Code + PKCE para SPA y móvil (AWS Cognito)

  - Integración con MFA adaptativo (OTP/FIDO2) y step-up según importe de transacción.

  - Alternativas evaluadas: autenticación propietaria (más difícil de auditar, menos interoperable).

  - Justificación: cumplimiento con NIST 800-63 y compatibilidad con regulaciones de la SB.

- Consulta de saldos y movimientos:

  - Acceso rápido (<2 segundos promedio) a información consolidada de cuentas.

  - Implementación de caché en Redis para reducir latencia en consultas frecuentes.

  - Justificación: reduce carga sobre Core Bancario y mejora experiencia del cliente.

- Transferencias (propias e interbancarias):

  - Propias: entre cuentas del mismo cliente, confirmación en tiempo real.

  - Interbancarias: integración con servicios del Banco Central del Ecuador (BCE) para transferencias interbancarias inmediatas.

  - Manejo de idempotencia y prevención de duplicados.

  - Justificación: minimizar riesgo de errores operativos y cumplir con normativa de pagos del BCE.

- Pagos (servicios, tarjetas, préstamos):

  - Registro de convenios de pago y proveedores.

  - Ejecución inmediata o programada.

  - Conciliación automática con Core Bancario.

  - Justificación: modernización de servicios y reducción de costos operativos por conciliación manual.

- Notificaciones multi-canal:

  - Canales soportados: email (SES), WhatsApp (Twilio/Meta).

  - Configuración de preferencias por cliente (opt-in/opt-out, horarios de silencio).

  - Justificación: cumplir normativa de consentimiento informado y mejorar experiencia de usuario.

- Onboarding con reconocimiento facial + KYC:

  - Captura biométrica + prueba de vida.

  - Validación contra documento de identidad (Registro Civil, listas de prevención de lavado de activos).

  - Justificación: reducir fraude de identidad y cumplir con normativa AML/CFT.

- Administración de dispositivos y sesiones:

  - Gestión de dispositivos confiables, cierre de sesiones remotas.

  - Alertas en caso de inicio de sesión desde dispositivo desconocido.

  - Justificación: control de seguridad adicional exigido por la SB.

Integraciones

- Core Banking:

  - Fuente principal de datos de productos, saldos y movimientos.

  - Implementación mediante patrones anti-corrupción (ACL) para aislar dominios.

- Sistema complementario:

  - Datos enriquecidos (ej. listas negras, scoring de fraude, información de clientes de terceros).

  - Ejemplo: integración con buro de crédito o sistema externo de KYC.

Beneficios clave

- Cliente: acceso rápido, seguro y confiable a sus finanzas.

- Banco: reducción de fraude, cumplimiento regulatorio, mayor adopción digital.

- Regulador: cumplimiento con normativa vigente (SB, BCE, LOPDP).

# Requisitos no funcionales (NFR)

Los NFR definen el estándar de calidad del sistema. Se establecen metas POV/MVP y Producción para facilitar la evolución.

  - Disponibilidad y SLO

- Objetivo de disponibilidad (app completa):

  - POV/MVP: ≥ 99.5% mensual.

  - Producción: ≥ 99.9% mensual (servicios críticos ≥ 99.95%).

- Error budget mensual (prod 99.9%): ≈ 43 min/mes.

- Mecanismos: Multi-AZ obligatorio, health checks, autoscaling, graceful degradation.

  - Rendimiento y latencia objetivo

- Inicio de sesión (p95): POV ≤ 1.5s / Prod ≤ 800 ms.

- Consulta de saldos (p95): POV ≤ 1.2s / Prod ≤ 500 ms (caché Redis + lectura optimizada).

- Transferencia propia (p95, confirmación UI): POV ≤ 2.5s / Prod ≤ 1.2s.

- Transferencia interbancaria (p95): Prod ≤ 2.5s (dependencias BCE fuera de control: mostrar estado asíncrono y recibo).

  - Escalabilidad y elasticidad

- Dimensionamiento elástico en cómputo (EKS/ECS/Lambda) y colas (SQS).

- POV: cargas pico de 200 RPS.

- Prod: escalar a 1,000–2,000 RPS en campañas; prueba de stress 2× pico.

- Back-pressure y rate limiting por cliente/IP/usuario.

  - Confiabilidad, consistencia e idempotencia

- Consistencia: fuerte en transacciones (Aurora), eventual en proyecciones (CQRS + caché).

- Idempotencia: claves por operación (transferencias/pagos) con TTL en DynamoDB.

  - Observabilidad

- Métricas (golden signals): latencia, tráfico, errores, saturación.

- Trazas distribuidas: OpenTelemetry + X-Ray

- Logs estructurados (JSON) con correlación

- SLO dashboards (CloudWatch/Grafana)

  - Seguridad (baseline NFR)

- Cifrado en tránsito TLS 1.2+; en reposo con KMS (S3, Aurora, DynamoDB, logs).

- Segregación de redes: subredes privadas, endpoints VPC, SG restrictivos.

- Gestión de secretos: Secrets Manager/SSM; rotación.

- WAF/Shield y Bot Control en el perímetro.

  - DR y continuidad (RTO/RPO)

- POV: backups diarios + PITR (Aurora/DynamoDB), RTO ≤ 4 h, RPO ≤ 1 h.

- Producción: Multi-AZ + réplicas;

  - Active/Passive multi-región (opcional): RTO ≤ 30 min, RPO ≤ 5 min.

  - DNS failover con Route 53 health checks.

  - Operabilidad y soporte

- Despliegues blue/green o canary con rollback automático.

- MTPR (tiempo medio para recuperar) objetivo: ≤ 15 min (incidentes app); MTTD ≤ 5 min (detección vía alertas).

# Supuestos, restricciones y riesgos

El éxito de la arquitectura depende de varios supuestos de base, el cumplimiento de restricciones externas y la gestión activa de riesgos identificados.

  - Supuestos técnicos y de negocio

    - Conectividad estable entre los sistemas del banco (Core, sistemas complementarios) y AWS vía VPN o Direct Connect.

    - Adopción del canal digital por al menos el 40% de los clientes activos en los primeros 12 meses.

    - Capacidad de integración del Core Bancario con APIs expuestas (REST/ SOAP) y posibilidad de evolucionar hacia un ESB o event bus.

    - Disponibilidad de personal especializado en AWS, DevSecOps y ciberseguridad bancaria.

    - Regulador (SB, BCE) acepta despliegue en nube pública siempre que se cumplan controles de seguridad y localización de datos cuando aplique.

  - Restricciones

    - Legales:

    - Cumplimiento obligatorio de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) en Ecuador.

    - Normativa de la Superintendencia de Bancos (SB) sobre seguridad de la información y continuidad.

    - Normativa del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre pagos y transferencias interbancarias.

    - Tecnológicas:

    - Algunas dependencias del Core Bancario son sistemas legados con tiempos de respuesta variables (>2s).

    - Integraciones con BCE sujetas a disponibilidad y protocolos actuales (ej. SOAP/XML).

    - Presupuesto:

    - Para el POV, se limita el gasto mensual en infraestructura AWS a un minimo posible con ayuda de arquitecturas a demanda.

    - En producción, el presupuesto deberá escalar, pero con métricas FinOps y optimización continua.

    - Plazos: (Tiempo propuesto dispuesto a variación)

    - POV debe estar disponible en 6 meses.

    - Producción full-feature en un plazo de 18–24 meses.

  - Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Severidad | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraude de identidad (onboarding, accesos) | Alta | Media | MFA obligatorio, biometría liveness, monitoreo antifraude en tiempo real. |
| Caída de Core Bancario | Alta | Media | Circuit breaker, caché de última consulta, colas con reintentos, DRP de Core. |
| Latencia alta en BCE para transferencias interbancarias | Media | Alta | Manejo asíncrono de confirmaciones, notificación posterior, SLA comunicados al cliente. |
| Fuga de datos sensibles (PII, biometría) | Alta | Baja | Cifrado E2E, KMS, controles de IAM, auditoría de accesos, retención mínima de biometría. |
| Sobrecostos en AWS | Media | Media | Uso de Savings Plans, límites presupuestales, monitoreo con AWS Budgets y alarmas. |
| Resistencia cultural interna (usuarios internos del banco) | Media | Media | Plan de capacitación, gestión del cambio, pilotos internos antes de liberar a clientes. |
| Regulador cambia requisitos (ej. localización de datos) | Alta | Baja | Diseñar multi-región con opción de almacenar en S3 en región compatible, revisión legal continua. |
| Ataques DDoS o bots | Alta | Alta | AWS WAF, Shield Advanced, rate limiting, scrubbing centers de ISP. |

  - Conclusiones del análisis de riesgos

  - El mayor impacto proviene de seguridad y cumplimiento (fraude, fuga de datos, ataques DDoS).

  - El mayor nivel de probabilidad está en dependencias externas (Core y BCE).

  - Mitigaciones incluyen tanto controles técnicos (circuit breaker, cifrado, WAF) como organizacionales (capacitación, gestión del cambio, comunicación con regulador).

# Estrategia de plataforma en AWS

La plataforma de Banca por Internet se construirá sobre AWS siguiendo buenas prácticas de arquitectura multi-cuenta, seguridad desde el diseño e infraestructura como código (IaC). Esto garantiza escalabilidad, cumplimiento regulatorio en Ecuador y resiliencia ante fallas.

  - Multi-cuenta (Landing Zone)

- Estructura de cuentas:

  - Prod: cargas en producción con controles más estrictos.

  - QA/Staging: pruebas de calidad y pre-producción.

  - Dev: entornos de desarrollo aislados.

  - Seguridad: cuentas centralizadas para GuardDuty, Security Hub, auditoría.

  - Datos/Analítica: procesamiento de logs y analítica avanzada.

- Control centralizado: AWS Organizations con Service Control Policies (SCPs).

- Justificación: mejora de seguridad y gobernanza; aislamiento de riesgos entre ambientes.

  - Red y conectividad

- VPCs dedicadas por ambiente, con subredes públicas, privadas y de datos.

- Subredes privadas para microservicios y bases de datos.

- Endpoints VPC (S3, DynamoDB, Secrets Manager, KMS) para evitar tráfico a internet.

- Conexión on-premise: AWS Site-to-Site VPN en POV; migración a Direct Connect para producción con latencia estable y cumplimiento BCE.

- Seguridad perimetral: WAF + Shield Advanced en CloudFront/ALB.

- Justificación: cumplimiento de requerimientos de la SB sobre redes segregadas y resilientes.

  - Estrategia IaC (Infrastructure as Code)

- Herramientas: Terraform para infraestructura y AWS CDK para componentes específicos.

- Prácticas:

  - Repositorios separados por ambiente.

  - Validación de cambios con pipelines (CI/CD).

  - Escaneo de seguridad IaC (tfsec, cdk-nag).

- Naming y etiquetado: convención uniforme con campos, ayuda de Helpers DRY

- Justificación: reproducibilidad, auditoría y reducción de errores manuales.

  - Gestión de identidades y accesos

- Clientes (CIAM): Amazon Cognito User Pools con federación a Google/Microsoft/Apple (OIDC/SAML).

- Colaboradores (Workforce): AWS IAM Identity Center (ex SSO) federado con Microsoft Entra ID.

- Principio de menor privilegio: IAM Roles con políticas gestionadas; SCPs en Organization.

- Gestión de secretos y claves: AWS Secrets Manager para credenciales y certificados; AWS KMS/HSM para cifrado en reposo y llaves maestras.

- Rotación automática: contraseñas, llaves y certificados rotados periódicamente.

- Justificación: cumplimiento con LOPDP y regulaciones bancarias de Ecuador, evitando exposición indebida de credenciales.

  - Observabilidad y gobierno

- Logs centralizados: CloudWatch Logs enviados a cuenta de seguridad.

- Monitoreo: CloudWatch metrics, X-Ray, OpenTelemetry → Grafana.

- Alertas: integradas con SNS/Slack/Teams.

- Gobierno: tagging obligatorio, CMDB sincronizado con AWS Config.

  - Beneficios de la estrategia AWS

- Seguridad: cuentas aisladas + SCPs + monitoreo central.

- Escalabilidad: redes y servicios listos para crecer de POV a producción masiva.

- Cumplimiento: facilita auditorías de SB, LOPDP y estándares internacionales.

- FinOps: costos controlados con presupuestos, Savings Plans y visibilidad por etiquetas.

# Diagrama de Contexto

Propósito: Mostrar el ecosistema completo que rodea a la Banca por Internet (BP) en Ecuador, identificando actores humanos y sistemas externos, límites del sistema y principales flujos de información.

#### 6.1 Actores principales

- Cliente Web (navegador moderno).

- Cliente Móvil (app Android/iOS).

- Backoffice (operadores del banco para soporte y monitoreo).

- Administrador de Seguridad (SOC/Equipo de ciberseguridad).

#### 6.2 Sistemas externos

- Core Bancario (saldos, movimientos, órdenes de pago/transferencia).

- Sistema Complementario/KYC (verificación de identidad, listas AML/CFT, buró de crédito).

- IdP / Proveedor de Identidad (Cognito/IdP federado con Microsoft/Google/Apple según capítulo 9).

- BCE (servicios de pagos/transferencias interbancarias).

- Proveedores de notificación (Email/SMS/Push/WhatsApp).

- Herramientas de observabilidad (SIEM/Logging centralizado, ticketing NOC/SOC).

#### 6.3 Límite del sistema (BP)

Dentro del límite (responsabilidad directa del proyecto):

- Canales de presentación (Web y Móvil), BFFs, APIs internas, servicios de dominio (Clientes, Cuentas, Movimientos, Transferencias, Pagos, Notificaciones, Auditoría), y almacenes de datos propios (operacionales y de auditoría).

Fuera del límite (integraciones):

- Core Bancario, KYC/Complementario, BCE, IdP externo y proveedores de notificación.

#### 6.4 Flujos de alto nivel (qué se intercambia)

- Autenticación y autorización: Cliente ↔ IdP (OIDC/OAuth2 con PKCE). BP verifica tokens en cada solicitud.

- Consultas de información: BP ↔ Core Bancario (saldos/movimientos). Caché de lectura para mejorar latencia.

- Órdenes transaccionales: BP → Core (transferencias propias/pagos) y BP ↔ BCE (interbancarias). Confirmación síncrona o asíncrona según el caso.

- Onboarding biométrico/KYC: Cliente ↔ BP ↔ Sistema Complementario (liveness, OCR, listas AML/CFT). Solo persistir evidencias mínimas requeridas por regulación.

- Notificaciones: BP → Proveedores (email/SMS/push/WhatsApp) según preferencias del cliente, con registro de auditoría.

- Observabilidad y seguridad: BP → SIEM/Logging/SOC (eventos, alertas, auditoría, cumplimiento).

#### 6.5 Límites de confianza y datos personales

- PII y biometría se tratan con minimización y propósito específico (LOPDP). Se documentan bases legales (consentimiento explícito para biometría) y tiempos de retención.

- Tokens y secretos nunca viajan por canales inseguros; TLS 1.2+ extremo a extremo.

- Separación de dominios: autenticación (IdP) aislada de la lógica transaccional.

#### 6.6 Amenazas y controles de nivel contexto

- Suplantación de identidad → MFA/step-up, liveness, device fingerprinting.

- Exposición de datos → cifrado en tránsito/represo, política de acceso mínimo, registro y auditoría.

- Indisponibilidad de dependencias (Core/BCE) → circuit breaker, colas y compensaciones.

- Abuso automatizado (bots) → WAF/Bot Control, rate limiting, detección de anomalías.

#### 6.7 Métricas clave a nivel contexto

- Disponibilidad canal (web/móvil), tiempo de login, latencia consultas, éxito de transferencias, tasa de fraude y entregabilidad de notificaciones.

Diagrama:

# Diagrama de Contenedores

A continuación se presentan dos vistas complementarias de contenedores sobre AWS: una para POV/MVP (serverless, bajo costo) y otra para Producción (alta disponibilidad, observabilidad completa y DR).

#### 7.1 POV / MVP (Serverless)

Objetivo: minimizar costo fijo y acelerar el tiempo de salida.

Contenedores clave:

- Front: SPA (React/Amplify + S3 + CloudFront) y App móvil (Flutter).

- Perímetro: AWS WAF + Shield.

- Integración: API Gateway con Authorizer JWT (Cognito User Pool).

- Lógica: Lambda BFF Web/Móvil y Lambdas por dominio (consultas y transacciones).

- Datos: Aurora PostgreSQL Serverless v2 (RDS Proxy), DynamoDB (idempotencia/outbox), Redis (caché/rate-limit), S3 (evidencias/estáticos).

- Mensajería/eventos: SQS / EventBridge.

- Identidad: Cognito (federación OIDC/SAML con Microsoft/Google si aplica).

- Notificaciones: Pinpoint/SES (SMS/Push/Email/WhatsApp).

- Onboarding: Rekognition Face Liveness + integración KYC.

- Observabilidad: CloudWatch + X-Ray, dashboards en Grafana.

Justificación (2+ decisiones):

- Lambda + API Gateway reduce costos y complejidad en POV (pago por uso) frente a contenedores gestionados.

- Aurora Serverless v2 ofrece ACID sin sobredimensionar; alternativa evaluada: RDS provisionado (más costo fijo en POV).

- DynamoDB para idempotencia/outbox simplifica deduplicación; alternativa: tablas auxiliares en RDS (más lock contention).

#### 7.2 Producción (Alta disponibilidad)

Objetivo: robustez, control fino de redes y observabilidad avanzada.

Contenedores clave:

- Front: SPA (React/Amplify  + S3 + CloudFront) y App móvil.

- Perímetro: WAF + Shield.

- Ingreso: ALB / API Gateway (según patrón).

- Lógica: Amazon EKS (o ECS Fargate) con BFF y microservicios (Transferencias, Cuentas/Mov., Notificaciones, Auditoría).

- Datos: Aurora PostgreSQL Multi-AZ con RDS Proxy y Read Replicas; DynamoDB (idempotencia/outbox); ElastiCache Redis (caché/rate-limit); S3 con Object-Lock (WORM).

- Asíncrono: SQS/EventBridge para integración desacoplada.

- Búsqueda/observabilidad: ElasticSearch (opcional); OpenTelemetry + X-Ray.

- Identidad/Onboarding/Notificaciones: Cognito, Rekognition, SES.

- Seguridad y secretos: KMS, Secrets Manager, políticas IAM de mínimo privilegio.

Justificación (2+ decisiones):

- EKS aporta control de red (NetworkPolicies), sidecars, afinidad de pods y malla de servicio con mTLS; alternativa: ECS Fargate (menos control, menos operación, puede ser válido si se prioriza simplicidad).

- Aurora Multi-AZ + réplicas garantiza HA y escalado de lectura; alternativa: sharding/particionamiento temprano (se difiere hasta necesitarlo).

- WAF + Shield con reglas administradas protege contra OWASP Top-10 y DDoS; alternativa: dispositivos on-prem (no aplican en nube pública).

- 7.3 Diferencias clave POV vs Producción

| Aspecto | POV/MVP | Producción |
| --- | --- | --- |
| Cómputo | Lambda (BFF + dominios) | EKS/ECS para microservicios persistentes |
| API Ingreso | API Gateway | ALB/API GW (según servicio) |
| Base de datos | Aurora Serverless v2 | Aurora Multi-AZ + réplicas + RDS Proxy |
| Idempotencia/Outbox | DynamoDB | DynamoDB |
| Caché | Redis opcional | Redis obligatorio para p95 |
| Observabilidad | CloudWatch + X-Ray básico | CloudWatch + X-Ray + Grafana/Alertas avanzadas |
| Seguridad | WAF/Shield básicos | WAF/Shield + mTLS/mesh + políticas OPA |
| Costos | Pago por uso, bajo fijo | Optimizado por volumen (Savings Plans/RI) |

Aquitectura POV/MVP

Arquitectura PROD

# Diagramas de Componentes

En este capítulo bajamos al nivel de componentes de los dominios críticos. Se incluyen diagramas con letras grandes para impresión en vertical (A4).

#### 8.1 BFF Web y BFF Móvil

Responsabilidades

- Composición de datos para cada canal (evitar múltiples llamadas desde el front).

- Adaptación y estabilidad de contratos hacia las apps.

- Aplicación de políticas de seguridad de borde (validación de JWT, rate-limit por usuario/IP, anti-replay).

- No contiene reglas de negocio bancario.

Decisiones y alternativas

- BFF por canal (Web/Móvil) vs BFF único → Se elige por canal para optimizar experiencias y aislar cambios. Alternativa: uno solo (menos despliegues, pero contratos más genéricos y pesados).

- REST vs GraphQL → Se elige REST por auditoría y control de superficies; GraphQL posible en consultas internas con persistencia de queries.

Interfaces (ejemplos)

- GET /v1/accounts/{id}/balance

- GET /v1/accounts/{id}/transactions?from=...&to=...

- POST /v1/transfers

- POST /v1/payments

#### 8.2 Servicio de Transferencias (Saga/Orquestación)

Responsabilidades

- Orquestar transferencias propias e interbancarias.

- Enforzar límite por usuario/canal y políticas antifraude.

- Garantizar idempotencia y compensaciones en errores parciales.

- Publicar eventos de estado (iniciada, ejecutada, fallida) y generar notificaciones.

Patrones

- Saga orquestada, Transactional Outbox, Circuit Breaker, Retry con backoff.

Datos

- Aurora PostgreSQL: órdenes, asientos, reservas.

- DynamoDB: claves de idempotencia, outbox, locks.

Secuencia (simplificada)

- BFF valida JWT y envía orden al orquestador.

- Orquestador → Antifraude/Límites → Idempotencia.

- Reserva en ledger (Aurora) y ejecución en Core; si es interbancaria, llamado a BCE.

- Publica evento (EventBridge/SQS); confirma a UI (sincrónico o estado en cola).

- Si falla un paso, ejecuta compensación (reverso de reserva) y notifica.

Decisiones (con 2+ alternativas)

- Aurora vs event sourcing completo (Kafka + snapshots) → Se elige Aurora por simplicidad inicial y ACID; se deja event sourcing para evolución si se requieren auditorías de cambio a nivel evento.

- Antifraude interno vs proveedor externo → POV interno (reglas/umbrales); producción puede integrar un motor externo especializado si el banco lo requiere.

#### 8.3 Servicio de Notificaciones (Orquestación + Canales)

Responsabilidades

- Orquestar envíos multi-canal (email, SMS, push, WhatsApp).

- Aplicar preferencias (opt-in/opt-out, quiet hours) y políticas regulatorias.

- Plantillado, localización y A/B.

- Persistir traza de entrega para auditoría y troubleshooting.

Patrones

- Outbox + DLQ; idempotencia por messageId.

Datos

- DynamoDB: preferencias por usuario/canal.

- S3 (WORM): copia de notificaciones relevantes con retención.

Decisiones

- Pinpoint como hub de SMS/Push/WA vs múltiples proveedores → Se elige Pinpoint por centralización; alternativa: Twilio/otros si cobertura local lo exige.

- Plantillas en servicio propio vs Plantillas Pinpoint → Se prefiere servicio propio (portabilidad y versionado), con sincronización a Pinpoint si hace falta.

#### 8.4 Servicio de Auditoría (Append-Only / No-repudio)

Responsabilidades

- Registrar todas las acciones relevantes con metadatos (actor, dispositivo, IP, traceId).

- Garantizar integridad (hash encadenado) y retención según política.

- Exponer consultas para forense y cumplimiento.

Almacenamiento

- S3 + Object Lock (WORM) para inmutabilidad.

- Opcional: QLDB para verificabilidad criptográfica; Athena para consulta ad-hoc.

Decisiones

- S3 WORM vs QLDB como repositorio primario → Se elige S3 WORM por costo y simplicidad; QLDB como complemento cuando se requiera verificación en cadena.

#### 8.5 Servicio de Onboarding/KYC (Biometría + KYC)

Responsabilidades

- Captura biométrica con prueba de vida, OCR del documento y validaciones contra listas AML/CFT/buró.

- Gestión de consentimientos y retención de evidencias.

- Alta de usuario en Cognito y actualización/creación en Core.

Flujo (resumen)

- App pide consentimiento → captura selfie y documento.

- Liveness (Rekognition) + OCR (Textract).

- Validación con KYC; si aprueba, alta en Cognito y Core.

- Evidencias cifradas en S3 (Object Lock); registro en auditoría.

Decisiones

- Rekognition vs proveedor externo (FaceTec/Onfido). Se inicia con Rekognition; si se requiere certificación específica o cobertura fuera de AWS, se integra externo vía adapter.

- Guardar plantillas biométricas vs hash/descriptor mínimo. Se elige mínima retención conforme LOPDP (solo lo estrictamente necesario y con caducidad definida).

# Autenticación y autorización (OAuth2.0/OIDC)

Objetivo: proveer identidad confiable para clientes (web/móvil) y colaboradores (backoffice) con estándares abiertos, cumplimiento LOPDP y controles bancarios.

#### 9.1 Patrón recomendado (clientes)

- Authorization Code + PKCE para SPA y móvil.

- BFF (Backend for Frontend) canjea el code por tokens y los entrega como cookies HttpOnly + Secure + SameSite=strict (evita exponer tokens a JS/localStorage).

- API Gateway/ALB con Authorizer JWT de Cognito; microservicios validan aud, iss, exp, jti, nonce y aplican controles de autorización.

#### 9.2 Proveedor de Identidad (IdP)

- Amazon Cognito – User Pools como IdP de clientes.

- Federación con Microsoft Entra ID / Google / Apple vía OIDC/SAML (opcional para social/corporativo).

- IAM Identity Center (ex SSO) para colaboradores (acceso a consolas, backoffice y herramientas internas), federado con Entra ID si corresponde.

#### 9.3 Tokens y sesiones

- Algoritmo: RS256; validar kid contra JWKS de Cognito; cachear JWKS.

- Vigencias sugeridas (producción):

  - ID token: 5–10 min (UI claims).

  - Access token: 5–10 min (acceso a APIs).

  - Refresh token: 30–60 días con rotación y detección de reuso.

- Web: cookies HttpOnly; CSRF (token doble-envío o SameSite) y cabeceras X-Requested-With.

- Móvil: almacenamiento seguro (Keychain/Keystore), sin secretos embebidos.

#### 9.4 MFA y autenticación adaptativa (step-up)

- MFA: TOTP/Push/SMS; preferir WebAuthn/Passkeys donde sea posible.

- Step-up por riesgo/importe/acción (ej. transferencias > umbral): exigir MFA o re-autenticación.

- Claims acr/amr para evidenciar nivel de autenticación.

#### 9.5 Autorización (RBAC/ABAC)

- RBAC por roles (cliente, pyme, premium) + ABAC por atributos (límite, geolocalización, dispositivo confiable).

- Scopes: accounts:read, transfers:write, notifications:manage, etc.

- Fine-grained: considerar Amazon Verified Permissions (Cedar) u OPA (en EKS) para políticas contextuales.

#### 9.6 Seguridad del Frontend

- CSP estricta, SRI para recursos, deshabilitar eval, X-Frame-Options: DENY, HSTS.

- Evitar localStorage/sessionStorage para tokens.

- CORS mínimo necesario; pinning TLS en móvil (App Attest / Play Integrity opcional).

#### 9.7 Seguridad del Backend

- JWT Authorizer en API Gateway o OIDC en ALB (para apps HTTP).

- mTLS interno entre servicios; rate-limit por sub/IP; anti-replay con jti.

- Rotación de claves/secretos con KMS/Secrets Manager.

#### 9.8 Backoffice (Workforce)

- Acceso por IAM Identity Center federado con Entra ID; MFA corporativo; segregación de funciones y registros de auditoría.

#### 9.9 Checklist de configuración en AWS (resumido)

- Cognito User Pool + Custom Domain.

- App clients (Web sin secret, Móvil sin secret) con Authorization Code + PKCE.

- Federación OIDC/SAML a Microsoft/Google/Apple (opcional).

- MFA activado y políticas de riesgo/step-up.

- Resource Server y custom scopes (accounts:read, transfers:write, ...).

- Lambda triggers (pre/post authentication) para enriquecer claims (mínimo necesario por LOPDP).

- Authorizers en API Gateway / ALB OIDC; JWKS cache.

- Cookies HttpOnly/SameSite=strict en BFF; CSRF en endpoints sensibles.

- Logs de Cognito a CloudWatch y métricas/alertas; CloudTrail habilitado.

#### 9.10 Parámetros sugeridos

- Bloqueo de cuenta tras N intentos fallidos con exponencial backoff.

- Rotación de refresh token por uso; invalidación en fuga de dispositivo.

- Tiempo de inactividad de sesión: cierre a los 15–20 min (web) con aviso.

#### 9.11 Cumplimiento LOPDP (Ecuador)

- Base legal y consentimiento explícito para biometría.

- Minimización de datos en tokens (evitar PII innecesaria).

- Retención y borrado programado de datos de autenticación.

- Registro de consentimientos y accesos para auditoría.

#### 9.12 Pruebas y evidencias

- Pentest de flujos OIDC y MFA.

- Revisión de configuraciones (CIS, ASVS) y simulaciones de reuso de refresh tokens.

- Drills de revocación masiva (compromiso de IdP) y recuperación de servicio.

# Onboarding con reconocimiento facial

Objetivo: habilitar un alta 100% digital y segura, reduciendo fraude de identidad y cumpliendo la LOPDP (Ecuador) y regulaciones bancarias (SB, UAFE para AML/CFT).

#### 10.1 Alcance y principios

- Captura biométrica con prueba de vida (liveness) + OCR de documento.

- KYC/AML: validación contra listas (sanciones, PEP, UAFE), buró/crédito (si aplica).

- Consentimiento explícito y minimización de datos biométricos (solo lo estrictamente necesario, con retención definida).

- Privacidad por diseño y seguridad por diseño (cifrado E2E, acceso mínimo, auditoría).

#### 10.2 Flujo propuesto (resumen)

- Consentimiento LOPDP en la app (propósito, retención, derechos ARCO, transferencias internacionales si aplica).

- Captura selfie y liveness (detección spoof/deepfake; calidad de imagen mínima, iluminación, enfoque).

- Captura documento (frontal/reverso), OCR y validaciones básicas (MRZ, fecha, formato).

- KYC/AML con proveedor externo (listas, coincidencias, buró); scoring de riesgo.

- Decisión: aprobado → creación de usuario en Cognito y alta/actualización en Core; dudoso → revisión manual.

- Evidencias mínimas a S3 (Object Lock, KMS) y auditoría; notificación al cliente del resultado.

#### 10.3 Arquitectura en AWS (POV → Producción)

- Orquestación: AWS Step Functions (o Lambda orquestador) con estados, timeouts y rutas de error.

- Biometría: Amazon Rekognition Face Liveness; umbral configurable; soporte anti-spoof.

- OCR: Amazon Textract (documentos de identidad). Validaciones de formato/consistencia.

- KYC/AML: Integración con proveedor (API REST/Async). Reintentos con SQS + DLQ.

- Almacenamiento de evidencias: S3 con Object Lock (WORM), KMS CMK, bloqueo de acceso público. Políticas de retención.

- Identidad: Cognito (User Pool). MFA sugerida post-alta.

- Core: Adapter ACL; idempotencia DynamoDB para evitar altas duplicadas.

- Observabilidad: CloudWatch/X-Ray, trazas y métricas; alarmas ante tasas anómalas de rechazo o latencia.

#### 10.4 Tratamiento legal (LOPDP – Ecuador)

- Base legal: consentimiento explícito para biometría; informar finalidad, plazos, y derecho a revocar.

- Minimización: almacenar resultado de liveness y metadatos; evitar guardar plantillas completas salvo necesidad documentada.

- Retención: definir política (ej. 1–3 años para evidencias de onboarding, según criterio legal/riesgos). Borrado seguro tras vencimiento.

- Transferencias internacionales: verificar país/encargado con nivel adecuado o usar cláusulas contractuales; registrar evaluación.

- Derechos ARCO: mecanismo para acceso/rectificación/supresión; trazabilidad en auditoría.

#### 10.5 Métricas/umbrales de calidad

- Tasa de finalización del onboarding ≥ 85% (POV), ≥ 90% (Producción).

- Liveness: FAR (False Accept Rate) ≤ 0.1%, FRR (False Reject Rate) ≤ 3% (inicial; ajustar por pruebas).

- Tiempo total (p95) ≤ 120 s con red 4G promedio.

- Revisión manual: ≤ 5% de casos en producción.

- Tiempo de decisión: automático ≤ 10 s; con revisión ≤ 4 h.

#### 10.6 Riesgos y mitigaciones

- Spoofing/deepfakes → liveness activo/pasivo, detección de manipulación, calidad mínima de cámara.

- Fuga de PII/biometría → cifrado KMS, acceso mínimo IAM, S3 bloqueado, auditoría, VPC endpoints.

- Sesión robada → device binding, tokens efímeros, expiración corta, detección de anomalías.

- Sesgos biométricos → pruebas con muestra representativa local; monitoreo de FRR por cohortes; ajuste de umbrales.

- Conectividad limitada → captura offline-temporal y reintento; tamaño de media comprimido.

#### 10.7 Almacenamiento y retención de biometría

- Evidencias (imágenes y resultados) en S3 con Object Lock, cifradas con KMS CMK; acceso mediante roles de mínimo privilegio.

- Embeddings: si se usan para deduplicación, almacenar hash/descriptor salado con pepper en Secrets Manager; rotación periódica.

- Borrado: jobs programados (Lifecycle + Lambda) y evidencia de eliminación.

#### 10.8 Alternativas evaluadas

- Rekognition Face Liveness vs proveedores externos (Onfido/FaceTec):

  - Rekognition: integración nativa en AWS, latencia baja; costo por uso.

  - Externo: certificaciones/reglas locales, SDKs avanzados; costo/licenciamiento mayor; dependencia del proveedor.

- OCR Textract vs SDK de terceros: Textract reduce dependencias; terceros pueden tener mejores modelos para documentos locales.

#### 10.9 Pruebas, UAT y cumplimiento

- Datasets locales (variabilidad de piel, iluminación, dispositivos).

- Calibración de umbrales FAR/FRR y tiempos.

- PenTest y privacy impact assessment (PIA/DPIA) documentados.

- Ensayos de carga (picos de campañas) y drills de caídas de proveedor KYC con fallback a revisión manual.

# Integración con Core y Sistema Complementario (AWS)

Objetivo: integrar la Banca por Internet (BP) con Core Bancario, BCE y proveedores KYC/Complementarios con bajo acoplamiento, resiliencia, idempotencia y trazabilidad, usando servicios nativos de AWS.

#### 11.1 Patrón de integración y Anti-Corrupción (ACL)

- Se usará un Servicio Adaptador (ACL) por dominio (Cuentas, Movimientos, Transferencias, Pagos) desplegado en Amazon EKS.

- Justificación: encapsula transformaciones (SOAP/REST→REST), validaciones y reglas de negocio de borde, evitando que la complejidad del Core impacte a los microservicios; facilita pruebas y versionado independiente.

#### 11.2 Conectividad segura al Core y sistemas on-prem

- Se usará AWS Direct Connect con AWS Transit Gateway para conectividad dedicada entre VPC y datacenter del banco; en POV se mantiene VPN pero el objetivo de producción es Direct Connect.

- Se usará Network Load Balancer (NLB) con targets por IP para enrutar llamadas de EKS hacia servicios del Core a través de Direct Connect.

- Se usará TLS extremo a extremo y ACM Private CA para certificados internos.

- Justificación: latencia estable, rutas controladas, cifrado gestionado y aislamiento de red alineado a requisitos de la SB.

#### 11.3 Integración síncrona (lecturas/órdenes)

- Se usará API Gateway (REST/HTTP) como entrada a BP y EKS para la lógica. Los Adaptadores ACL llaman al Core mediante NLB y Direct Connect.

- Se usará RDS Proxy frente a Aurora PostgreSQL para proteger el pool en picos.

- Justificación: limita superficies públicas, protege bases transaccionales y mantiene contratos consistentes hacia el front.

#### 11.4 Integración asíncrona (eventos y compensaciones)

- Se usará Amazon SQS FIFO para eventos críticos de dinero (orden, confirmación, compensación) con DLQ y reintentos; Amazon EventBridge para eventos de negocio de difusión (ej. "transfer_completed").

- Se usará Transactional Outbox persistido en DynamoDB; un Lambda publisher publica a SQS FIFO/EventBridge con messageDeduplicationId y messageGroupId.

- Justificación: garantiza orden e idempotencia en dinero, y desacopla productores/consumidores con trazabilidad completa.

#### 11.5 CQRS (consultas vs. comandos)

- Se usará CQRS: consultas desde BFF a proyecciones cacheadas (Redis) y comandos a servicios transaccionales en Aurora.

- Justificación: baja latencia para lectura intensiva sin sobrecargar Core ni bases de escritura.

#### 11.6 Idempotencia y deduplicación

- Se usará una tabla DynamoDB idempotency con partición por operationId y TTL (24–48h). Los servicios validan y retornan el mismo resultado si la operación se reintenta.

- Se usará SQS FIFO con deduplicación de mensajes y claves de grupo por cuenta/cliente.

- Justificación: evita duplicados en transferencias/pagos y soporta reintentos seguros.

#### 11.7 Resiliencia: timeouts, retries y circuit breaker

- Se usará timeouts definidos en AWS AppConfig por integración (Core, BCE, KYC) y retries con backoff exponencial (SDK + política de servicio).

- Se usará circuit breaker (resilience4j/Envoy) en los Adaptadores ACL; estado expuesto en métricas.

- Justificación: preserva capacidad del sistema frente a fallas aguas abajo y acota el consumo de error budget.

#### 11.8 Contratos, versionado y descubrimiento

- Se usará OpenAPI para APIs REST de BP (gestionadas en API Gateway, con stages y deployments versionados).

- Se usará AsyncAPI para eventos y EventBridge Schema Registry para catalogarlos.

- Se usará Pact para pruebas de contrato en CI/CD.

- Justificación: cambios controlados, compatibilidad hacia atrás y descubrimiento centralizado de eventos.

#### 11.9 Seguridad de integración

- Se usará IAM roles de mínimo privilegio para cada servicio; Secrets Manager para credenciales de terceros; KMS para cifrado de secretos y discos.

- Se usará Security Groups restrictivos por microservicio, NACLs y VPC endpoints para servicios AWS.

- Se usará mTLS interno en EKS (malla opcional) para llamadas servicio-a-servicio.

- Justificación: defensa en profundidad y trazabilidad de acceso por identidad técnica.

#### 11.10 Observabilidad de la integración

- Se usará OpenTelemetry + AWS X-Ray para trazas end-to-end; CloudWatch para métricas/logs; Grafana para paneles.

- Se usará correlación por traceId/txnId desde BFF hasta Adaptadores/Core; alarmas por latencia, tasa de error, tamaño de colas y circuit breaker abierto.

- Justificación: diagnóstico rápido, SLOs medibles y auditoría técnica.

#### 11.11 Flujos de referencia

- Consulta de movimientos: BFF → Proyección (Redis); si falta, lectura a Aurora; si requiere dato en Core, Adaptador ACL → Core por Direct Connect; respuesta con traceId.

- Transferencia propia: BFF → Servicio de Transferencias → idempotencia (DynamoDB) → asiento en Aurora → ejecución en Core vía ACL → evento transfer_completed en EventBridge → notificación.

- Transferencia interbancaria: igual al anterior, agregando llamada a BCE; estado final puede ser asíncrono, informado por SQS/EventBridge.

#### 11.12 Criterios de aceptación

- p95 de latencia para consultas ≤ 500 ms desde proyección; ≤ 1.2 s para transferencias propias; ≤ 2.5 s para interbancarias.

- 0 duplicados en operaciones monetarias confirmadas (idempotencia validada).

- 99.9% disponibilidad de la capa de integración en producción.

- Drills de caída de Core/BCE con degradación controlada y colas sin pérdida.

# Notificaciones

Objetivo: entregar notificaciones transaccionales y operativas de manera segura, trazable y conforme a LOPDP en Ecuador, usando AWS donde corresponde y proveedores especializados cuando el canal lo requiere.

#### 12.1 Canales y servicios elegidos

- Email: Amazon SES (Simple Email Service).

  - Justificación: servicio AWS nativo, costo-eficiente, alta entregabilidad con DKIM/SPF/DMARC gestionados y eventos de retroalimentación (bounces/complaints) para listas sanas.

- Push móvil: AWS SNS – Mobile Push hacia APNs (iOS) y FCM (Android).

  - Justificación: integración directa con proveedores de push, manejo de device tokens por plataforma y escalabilidad gestionada.

- SMS y WhatsApp: Twilio Programmable Messaging (incluye WhatsApp Business), con plantillas aprobadas por Meta cuando aplique.

  - Justificación: cobertura telco y canal WhatsApp robusto; simplifica cumplimiento de requisitos del canal y estados de entrega vía webhooks firmados.

#### 12.2 Arquitectura de orquestación (en AWS)

- Servicio de Notificaciones en Amazon EKS (o Lambda si es serverless), expuesto detrás de API Gateway.

- Preferencias del usuario (opt-in/opt-out, quiet hours, idioma/canal preferido) en DynamoDB.

- Plantillas (multi-idioma, variables, versiones) en S3 con versionado; render en el servicio (Markdown/Handlebars) y copia WORM para auditoría cuando aplique.

- Colas SQS (FIFO) para encolar solicitudes y asegurar orden/idempotencia por usuario; DLQ para fallos persistentes.

- Eventos de negocio desde EventBridge (p.ej., transfer.completed, payment.posted).

- Integraciones de salida:

  - SES (SDK AWS) para email.

  - SNS Mobile Push (APNs/FCM) para push.

  - Twilio (HTTPS) para SMS/WhatsApp con webhooks de estado.

- Secretos y claves API en AWS Secrets Manager; cifrado con KMS.

- Observabilidad: OpenTelemetry + X-Ray, métricas en CloudWatch/Grafana (tasa de entrega, latencia, rebotes).

#### 12.3 Flujo de envío (resumen)

- Un servicio de dominio publica un evento (p.ej., transfer.completed).

- EventBridge enruta al Servicio de Notificaciones.

- El servicio consulta preferencias y selecciona canal (con quiet hours).

- Renderiza la plantilla (datos mínimos necesarios) y encola en SQS FIFO con idempotency key.

- Consumidor envía por SES/SNS/Twilio según canal.

- Recibe callback/evento de entrega (SES/SNS/Twilio) → registra estado en Aurora/DynamoDB y escribe auditoría en S3 (WORM).

#### 12.4 Conformidad LOPDP y políticas de canal

- Consentimiento y propósito: cada canal requiere opt-in explícito almacenado (con timestamp y fuente).

- Minimización: incluir solo los datos estrictamente necesarios en el mensaje (evitar PII sensible en SMS/WA).

- Retención: política de conservación de contenidos y metadatos (p.ej., 18–36 meses para auditoría), con borrado programado.

- Transferencias internacionales: evaluar ubicación de Twilio/Meta/SES; documentar medidas (cláusulas contractuales, DPA) y registrar evaluación de impacto.

- WhatsApp: usar plantillas aprobadas por Meta, con variables validadas; respetar ventanas de conversación.

#### 12.5 Seguridad y anti-abuso

- Firma y validación de webhooks (Twilio/Meta) y Auth en endpoints (API Gateway + IAM/JWT).

- Rate limiting por usuario/IP/canal (Redis).

- Doble envío: prevenir con idempotency key y messageId único.

- CSP/DMARC: para email, configurar SPF/DKIM y DMARC con monitoreo de reportes.

- WAF + Shield en el perímetro; mTLS interno para llamadas entre servicios.

#### 12.6 Métricas y SLO de canal

- Email (SES): tasa de entrega ≥ 98%, rebotes < 2%, quejas < 0.1%.

- Push (APNs/FCM): latencia p95 < 1s desde enqueue; tokens inválidos < 1% (limpieza periódica).

- SMS/WhatsApp (Twilio): D+ (delivered) ≥ 95% en rutas principales; latencia p95 < 3s; tracking de messageSid.

- Global: correlación por traceId end-to-end y panel de entregabilidad por canal.

#### 12.7 Checklist de implementación

- SES: dominio verificado, DKIM/SPF/DMARC activos; configuration sets para eventos de entrega.

- SNS Push: crear platform applications (APNs/FCM), gestionar tokens y limpieza.

- Twilio: credenciales en Secrets Manager, webhooks con validación de firma y reintentos; plantillas de WhatsApp registradas y aprobadas.

- Servicio: versionado de plantillas, preferencias/consentimientos en DynamoDB, SQS FIFO + DLQ, S3 (WORM) para auditoría, alertas por caída de entregabilidad.

# Persistencia y datos

Objetivo: garantizar consistencia transaccional, baja latencia de lectura, trazabilidad/auditoría y cumplimiento LOPDP con una estrategia de datos clara y segura.

#### 13.1 Fuente de verdad transaccional

- Se usará: Amazon Aurora PostgreSQL.

  - Producción: Multi-AZ con Read Replicas y RDS Proxy para manejo de conexiones.

  - POV/MVP: Aurora Serverless v2 (mismo engine, escala granular).

  - Justificación: ACID para dinero, alto rendimiento, HA nativa y compatibilidad SQL para procesos bancarios y conciliaciones.

Esquemas y modelado

- Modelo por dominio: customers, accounts, transactions, payments, devices, audit_links.

- Ledger transaccional: asientos con debe/haber, transaction_id global, control de idempotencia y versionado optimista (xmin o campo version).

- Índices clave: por account_id + date, customer_id, transaction_id; particiones por rango de fecha para tablas de movimientos.

Operación

- Backups automáticos y PITR; maintenance windows controladas; parameter groups endurecidos (TLS requerido, log_min_duration_statement).

#### 13.2 Idempotencia, outbox y locks

- Se usará: Amazon DynamoDB (tabla idempotency) con TTL 24–48h y GSI por requestKey.

- Outbox: tabla outbox en DynamoDB consumida por Lambda publisher → SQS FIFO/EventBridge.

- Locks de cortísima duración por account_id/customer_id para operaciones sensibles.

- Justificación: velocidad O(1), escalabilidad y consistencia de aplicación para evitar duplicados en dinero.

#### 13.3 Caché y rate-limit

- Se usará: Amazon ElastiCache for Redis (Multi-AZ con failover, TLS, AUTH).

  - Caché de consultas de lectura intensiva (saldos, últimos movimientos) con TTLs cortos.

  - Rate-limit por sub/IP/canal; tokens anti-replay (jti).

  - Justificación: latencias p95/p99 bajas sin cargar la base transaccional.

#### 13.4 Documentos, evidencias y archivos

- Se usará: Amazon S3 con Object Lock (WORM) y KMS CMK.

  - Buckets segregados por dominio (evidences-kyc, statements, exports) con Block Public Access.

  - Lifecycle a Glacier para archivado; replicación cross-Region opcional para DR.

  - Justificación: retención inmutable para auditoría y costos óptimos a lo largo del ciclo de vida.

#### 13.5 Búsqueda operativa y consultas ad-hoc

- Se usará: Amazon OpenSearch Service para búsquedas textuales y consultas operativas (p. ej., “por referencia”, “por mensaje de error”, trazas enriquecidas).

  - Ingesta desde EventBridge/SQS y de logs (a través de Kinesis Firehose si se requiere).

  - Justificación: respuestas rápidas en criterios no indexados relacionales y soporte a backoffice/Soporte.

#### 13.6 Cifrado, secretos y control de acceso

- Cifrado en reposo: KMS para Aurora, DynamoDB, S3 y snapshots.

- Gestión de secretos: AWS Secrets Manager (rotación programada) y SSM Parameter Store para configuración.

- Accesos: IAM Roles de mínimo privilegio por servicio; RLS (Row-Level Security) en PostgreSQL para vistas de backoffice cuando aplique.

#### 13.7 Calidad de datos y no repudio

- Auditoría de cambios críticos mediante servicio de Auditoría (eventos firmados, hash encadenado) con copia en S3 (WORM).

- Constraints y triggers en Aurora para integridad referencial; validaciones previas en capa de dominio.

- Trazabilidad por traceId/txnId desde la UI hasta la base.

#### 13.8 Datos en no-producción (LOPDP)

- Se usará: datos sintéticos o enmascarados para QA/DEV.

- Automatización de desidentificación (scripts/ETL) antes de exportar; prohibido mover PII/biometría sin base legal.

- Justificación: cumplir LOPDP y reducir riesgo de exposición en ambientes no controlados.

#### 13.9 Monitoreo y métricas de datos

- Aurora: conexiones activas, lag de réplica, locks, deadlocks, latencias p95.

- DynamoDB: RCU/WCU, throttling, latencia y tasa de ConditionalCheckFailed.

- Redis: evictions, hit ratio, memoria; SQS: tamaño de cola y age máximo.

- OpenSearch: CPU/heap, latencia de consulta y errores.

#### 13.10 DR y copias

- Aurora: snapshots automáticos y réplicas; PITR.

- DynamoDB: PITR; backups programados por tabla.

- S3: versión + Glacier; validación periódica de restauración.

#### 13.11 Criterios de aceptación

- Consistencia transaccional garantizada en Aurora; 0 duplicados por idempotencia.

- Latencia p95 de consultas más usadas ≤ 500 ms (desde caché) y ≤ 1.2 s (desde Aurora).

- Cumplimiento: cifrado KMS, acceso mínimo IAM, registros de auditoría verificables.

- Restauraciones de backup validadas trimestralmente.

# Auditoría y no repudio

Objetivo: garantizar integridad, inmutabilidad y verificabilidad criptográfica de los registros de auditoría, habilitando cadena de custodia y consulta forense conforme a LOPDP y normativa de la Superintendencia de Bancos en Ecuador.

#### 14.1 Qué se audita

- Autenticación (login/logout, MFA, step-up), consentimientos y cambios de preferencias.

- Operaciones de dinero (órdenes, validaciones, resultados), notificaciones (messageId/estado), administración de dispositivos.

- Accesos administrativos y cambios de configuración (AppConfig, Feature Flags, roles).

- Accesos a datos sensibles y consultas forenses (quién, cuándo, desde dónde).

#### 14.2 Diseño de inmutabilidad y verificación

- Se usará un Servicio de Auditoría en Amazon EKS que recibe eventos en JSON con metadatos (actor, sub, ip, device, traceId, txnId, timestamp), calcula hash SHA-256 y firma con AWS KMS (clave asimétrica).

  - Justificación: cada evento queda firmado y ligado a una identidad técnica y a un sello de tiempo confiable.

- Se usará encadenamiento (prevHash → chainHash) por particiones temporales (por hora/día) para formar una cadena tamper-evident.

  - Justificación: si se altera un evento, se rompe la cadena y la verificación falla.

- Se usará Amazon QLDB para anclar el digest (raíz de la cadena) a intervalos (horario/diario) y exponer pruebas criptográficas de integridad.

  - Justificación: provee verificabilidad independiente y rápida de que un evento en S3 no ha sido alterado.

#### 14.3 Consulta forense y reportes

- Se usará Athena + Glue Catalog sobre los datos en S3 (particionados por fecha/servicio/acción) para búsquedas y reportes de auditoría.

  - Justificación: consultas ad-hoc sin mover datos, con costo por escaneo y performance aceptable.

- Se usará una API de Verificación que toma un evento de S3, recomputa su hash y lo contrasta con el digest anclado en QLDB; genera un informe firmado (PDF/JSON) de integridad.

  - Justificación: facilita entregables regulatorios y peritajes.

#### 14.4 Seguridad, accesos y segregación de funciones

- Se usará IAM de mínimo privilegio; roles sólo-lectura forense separados de roles de operación.

- Se usará AWS Secrets Manager para claves de webhooks/proveedores y KMS para llaves de firma.

- Se usará CloudWatch Logs para la operación del servicio de auditoría y CloudTrail para registrar accesos a S3/KMS/QLDB.

  - Justificación: segregación de funciones y trazabilidad de cada acceso a evidencias.

#### 14.5 Retención, LOPDP y cadena de custodia

- Retención definida por política (p.ej., 5–7 años para registros transaccionales; 1–3 años para onboarding), con Lifecycle a Glacier y borrado programado.

- PII/biometría: almacenar mínimos metadatos necesarios; para evidencias sensibles, guardar enlaces y hashes (no contenido completo) cuando esté permitido.

- Cadena de custodia: metadatos who/when/where/how; firmas KMS; export de logs de acceso; informes de verificación.

#### 14.6 Monitoreo y SLO

- Alarmas por fallas de entrega (Firehose), expiración de llaves KMS, intentos de borrado/modificación en S3 con Object Lock, y divergencias en verificación.

- SLO: ingestión ≥ 99.99%, latencia de verificación ≤ 2 s por evento (p95), disponibilidad del repositorio ≥ 11×9 (S3).

#### 14.7 Criterios de aceptación

- Demostración de inmutabilidad: intento de alteración detectado por cadena de hashes y QLDB.

- Consulta forense sobre un período y servicio con Athena en < 5 min.

- Evidencia de retención/borrado conforme a política y LOPDP.

- Informe de verificación generado para un conjunto de eventos y validado por auditoría interna.

# Alta disponibilidad, resiliencia y DR

Objetivo: mantener el servicio operativo ante fallas de zona/región y recuperar sin pérdida material de datos, con metas de RTO ≤ 30 min y RPO ≤ 5 min en escenario multi-región, y alta disponibilidad intra-región para incidentes comunes.

#### 15.1 Disponibilidad intra-región (Primaria)

- Se usará despliegue Multi-AZ en la región primaria.

  - EKS con 3 zonas y PodDisruptionBudgets, anti-affinity, HPA y liveness/readiness.

  - Aurora PostgreSQL Multi-AZ con RDS Proxy para estabilidad de conexiones.

  - DynamoDB (HA regional por diseño) y ElastiCache Redis con réplica y failover automático.

  - ALB/API Gateway en subredes de múltiples AZ, CloudFront + WAF/Shield en el perímetro.

  - Justificación: elimina puntos únicos de falla dentro de la región y permite mantenimiento sin downtime.

#### 15.2 Recuperación ante desastre (DR) multi-región — Warm Standby

- Se usará topología primaria ↔ secundaria en modo warm standby para balancear costo/tiempo de recuperación.

  - Aurora Global Database con réplica read-only en la secundaria; promoción a writer durante conmutación.

  - DynamoDB Global Tables para replicación multi-región de idempotencia/outbox/locks.

  - S3 con CRR (Cross-Region Replication) y Object Lock (WORM) para evidencias.

  - EventBridge Global Endpoint para failover automático de publicación/consumo de eventos.

  - SQS aprovisionado en standby; activación al conmutar.

  - OpenSearch con Cross-Cluster Replication para búsquedas/logs operativos.

  - KMS Multi-Region Keys (MRK) y Secrets Manager sincronizado por pipeline.

  - EKS mínimo en secundaria con BFF + servicios críticos, capacidad autoscalable.

  - Cognito pre-provisionado en secundaria con sincronización de usuarios por triggers (replicación de altas/cambios) para continuidad de login.

  - Justificación: garantiza RTO/RPO definidos con costos controlados al mantener capacidad mínima activa y datos replicados.

#### 15.3 Conmutación y retorno (Runbooks)

- Se usará Route 53 con Health Checks y política Failover/Latency-based para dirigir tráfico.

- Pasos de conmutación (resumen):

  - Congelar escrituras no críticas; verificar salud de réplicas.

  - Promover Aurora Global a writer en secundaria.

  - Aumentar capacidad EKS secundaria; calentar caché Redis.

  - Habilitar colas SQS y consumidores en secundaria.

  - Cambiar orígenes de CloudFront/ALB y conmutar DNS en Route 53 (TTL bajo).

  - Monitorear error-rate/latencias; activar runbooks de contingencia.

- Retorno (failback): validación de coherencia, re-promoción a primaria, reconfiguración de orígenes y gradual desvío de tráfico.

- Justificación: procedimiento repetible y auditable que minimiza el tiempo fuera de servicio.

#### 15.4 Consistencia de datos y reconciliación

- Se usará idempotencia por operationId en DynamoDB y Transactional Outbox para garantizar exactly-once lógico.

- Tras la conmutación, un job de reconciliación re-procesa DLQ y verifica ledger (Aurora) vs eventos aplicados.

- Sesiones: invalidación selectiva y re-autenticación si corresponde; tokens con expiración corta.

- Justificación: evita dobles cargos o pérdidas de eventos durante y después del failover.

#### 15.5 Observabilidad y pruebas

- Synthetics (canarios) por canal (login, consulta, transferencia) en múltiples regiones.

- SLO/Burn rate con alertas; paneles por región y trazas OTel/X-Ray entre regiones.

- Game Days/Chaos: derribo de AZ, pérdida de conectividad a Core/BCE, caída forzada de writer Aurora, simulación de saturación de colas.

- Justificación: evidencia de confiabilidad real y tiempos de detección/recuperación medibles.

#### 15.6 Controles de seguridad en DR

- WAF/Shield activos en ambas regiones; mTLS interno; IAM con roles separados por región.

- CloudTrail/Config multi-región y Security Hub/GuardDuty habilitados; copias de logs en cuenta de seguridad.

- Justificación: continuidad de postura de seguridad durante y después del failover.

#### 15.7 Costos operativos

- Warm standby mantiene recursos mínimos en secundaria (EKS reducido, colas standby, réplicas de datos) y escala on-demand al conmutar.

- Aurora Global y Global Tables incurren en costo de replicación; se monitorea con AWS Budgets y etiquetas FinOps.

- Justificación: equilibrio entre resiliencia fuerte y gasto sostenible.

#### 15.8 Criterios de aceptación

- RTO ≤ 30 min y RPO ≤ 5 min verificados en drills semestrales con informe.

- P95 de latencia post-conmutación dentro de objetivos en < 15 min desde la activación.

- 0 duplicados en operaciones monetarias confirmadas tras reconciliación.

- Evidencias de ejecución de runbooks y auditoría de acciones (CloudTrail) disponibles.

# Observabilidad y monitoreo

Objetivo: detectar y resolver incidentes antes de que impacten, con telemetría end-to-end (métricas, logs, trazas, canarios), SLOs claros y alertas accionables, cumpliendo LOPDP (no PII en logs) y buenas prácticas bancarias.

#### 16.1 Instrumentación estándar

- Se usará OpenTelemetry (OTel) en servicios (SDK + ADOT Collector) para métricas y trazas.

- Trazabilidad: W3C trace-context (traceId/spanId) propagado desde el BFF hasta cada microservicio y a llamadas a Core/BCE; el BFF genera txnId (negocio) para correlación.

- Logs estructurados (JSON) en todos los componentes con campos mínimos: timestamp, severity, service, env, region, traceId, spanId, txnId, userHash, ipHash, error.code, message.

- Política de datos: no registrar credenciales, tokens, PII ni biometría; mascar PAN/cuentas (sólo 4 últimos), ofuscar IP/dispositivo (hash salado).

- Muestreo de trazas: 10% base; 100% al detectar errores o latencia > p95.

#### 16.2 Plataforma de observabilidad en AWS

- Métricas: Amazon CloudWatch Metrics + Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) para *-exporter en EKS (kube-state, node, app).

- Dashboards: Amazon Managed Grafana (carpetas por dominio/ambiente, control SSO por IAM Identity Center).

- Trazas: AWS X-Ray como backend de trazas (ingesta OTel → X-Ray); vistas por servicio, mapa de dependencias y análisis de latencia/errores.

- Logs: CloudWatch Logs con retención (p.ej., 180 días hot), export periódico a S3 (cuenta de seguridad) con KMS y lifecycle a Glacier (1–3 años). Logs Insights para consultas ad-hoc.

- Canarios: CloudWatch Synthetics para flujos críticos (login, saldo, transferencia, notificación), multi-región y con captura de evidencia.

- Frontend Web: CloudWatch RUM para medir LCP/CLS/INP, errores JS y latencia real.

- Alertado: CloudWatch Alarms → Amazon SNS → canales de Slack/Teams/email (vía webhook) y rotas de guardia.

- Seguridad (telemetría complementaria): CloudTrail, Security Hub, GuardDuty y Inspector integrados con cuentas de seguridad.

#### 16.3 Dashboards y SLOs (por servicio y global)

- SLOs de canal (de NFR):

  - Login p95 ≤ 800 ms, Saldos p95 ≤ 500 ms, Transferencia propia p95 ≤ 1.2 s, Interbancaria p95 ≤ 2.5 s.

  - Disponibilidad canal ≥ 99.9% mensual; entregabilidad email ≥ 98%; WhatsApp/SMS ≥ 95%.

- Dashboards Grafana:

  - Golden Signals por servicio: latencia, error-rate (5xx/4xx), tráfico (RPS), saturación (CPU/memoria, conexiones DB, queue length SQS, throttles DynamoDB), health por zona.

  - Dependencias externas (Core/BCE/KYC): latencia, tasa de timeouts/circuit breaker, SLI ext.

  - DB (Aurora): lag de réplica, locks, deadlocks, IOPS; Redis: hit ratio, evictions; DynamoDB: WCU/RCU y throttling.

  - Negocio: transfers.success_ratio, avg_amount, tasa de fraude bloqueado, canales de notificación.

#### 16.4 Alertas (accionables, sin ruido)

- Burn-rate SLO multi-ventana (ej.: 2% en 5 min y 1% en 1 h) para disponibilidad y error-rate.

- Latencia p95 por endpoint/servicio por encima de umbral (>20% del objetivo) sostenida 10 min.

- Backlogs: SQS ApproxAgeOfOldestMessage > 60 s o longitud > N (por servicio).

- Aurora: lag de réplica > 2 s; Redis: evictions > 0; DynamoDB: throttling > 0.5%.

- Canarios fallidos 2/3 iteraciones; RUM: LCP > 2.5 s en >10% sesiones.

- Rutas: severidad P1 (pager/on-call), P2 (chat + ticket), P3 (sólo ticket). Dedupe y silencios programados para mantenimientos.

#### 16.5 Operación: runbooks e incidentes

- Runbooks por alerta: pasos de diagnóstico (dashboards/queries X-Ray/Logs), acciones de mitigación, criterios de cierre y comunicación.

- Game Days/Chaos trimestrales (derribo de AZ, caída de Core/BCE, failover Aurora, saturación de colas) con learnings documentados.

- Postmortems sin culpables; acciones y due-date rastreados (ticketing) y verificados.

#### 16.6 Cumplimiento y gobierno de observabilidad

- Cifrado en tránsito y en reposo (KMS) para métricas/logs/trazas.

- Control de acceso por roles (sólo lectura vs admin), separación por cuenta de seguridad para almacenamiento largo plazo.

- Data hygiene: validadores en Collector para redactar PII/secretos; políticas de retención documentadas y auditables.

- Etiquetado (env, service, cost-center) para coste y responsabilidad.

#### 16.7 Criterios de aceptación

- 100% de microservicios con OTel y correlación traceId/txnId activa.

- Dashboards por servicio + NOC global publicados en Grafana y referenciados en runbooks.

- Canarios en 2+ regiones por flujo crítico con SLO ≥ 99% éxito mensual.

- Alertas de SLO y recursos desplegadas con Infra as Code (Terraform/CDK) y probadas.

- Drill de incidente simulado resuelto dentro de MTTR objetivo ≤ 15 min.

# Seguridad y cumplimiento normativo

Objetivo: proteger confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información del banco y de los clientes, cumpliendo LOPDP (Ecuador), lineamientos de la Superintendencia de Bancos, disposiciones del BCE y estándares internacionales (ISO/IEC 27001, PCI DSS si aplica tarjetas), implementados con servicios nativos de AWS.

#### 17.1 Gobierno de seguridad y segregación de funciones

- Se usará una cuenta de seguridad dedicada (multi-cuenta AWS) para centralizar logs, auditoría y detección.

- Se usará IAM Identity Center para colaboradores, con MFA obligatorio, SSO, y roles diferenciados (operación, seguridad, auditoría, desarrollo).

- Se usará SCPs (Service Control Policies) para impedir acciones de alto riesgo a nivel organización (p. ej. desactivar CloudTrail, borrar buckets de evidencias, cambiar políticas KMS).

- Se usará un flujo break-glass (rol de emergencia) con aprobación fuera de banda, expiración y auditoría reforzada.

- Justificación: separación clara de responsabilidades y prevención de cambios no autorizados.

#### 17.2 Gestión de identidades y accesos (principio de mínimo privilegio)

- Se usará IAM Roles por servicio con políticas least-privilege y permission boundaries para controlar lo que los equipos pueden delegar.

- Se usará IRSA (IAM Roles for Service Accounts) en EKS para que los pods asuman roles IAM sin credenciales estáticas.

- Se usará expiración corta de credenciales, rotación automática en Secrets Manager, y sesiones con duraciones máximas.

- Justificación: elimina credenciales largas, reduce superficie y permite trazabilidad por identidad técnica.

#### 17.3 Protección de datos personales (LOPDP)

- Se usará minimización y propósito: sólo recolectar y procesar lo necesario (especial cuidado con biometría).

- Se usará consentimiento explícito para datos sensibles (biometría), con registro y revocación disponibles.

- Se usará retención definida y borrado programado (S3 Lifecycle/Lambda) de datos y evidencias.

- Se usará registro de solicitudes ARCO (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad) y su atención.

- Se usará evaluación y registro de transferencias internacionales de datos cuando apliquen.

- Justificación: alineado a LOPDP y mejores prácticas de privacidad por diseño.

#### 17.4 Criptografía y gestión de claves

- Se usará cifrado en tránsito TLS 1.2+ extremo a extremo (ALB/API GW, mTLS interno opcional).

- Se usará cifrado en reposo con AWS KMS para Aurora, DynamoDB, S3, EBS, OpenSearch, Secrets y snapshots.

- Se usará KMS Multi-Region Keys (MRK) para llaves compartidas entre regiones (escenario DR) y políticas de rotación anual.

- Se usará AWS Certificate Manager (ACM) para certificados públicos; ACM Private CA para identidad interna (mTLS).

- Justificación: criptografía gestionada, auditada y con alta disponibilidad.

#### 17.5 Seguridad de red y perímetro

- Se usará VPC por ambiente con subredes privadas para cómputo y datos; NACLs y Security Groups restrictivos (deny-all por defecto).

- Se usará VPC Endpoints (Gateway/Interface) para acceso privado a servicios AWS (S3, DynamoDB, Secrets, KMS, etc.).

- Se usará AWS WAF + Shield Advanced delante de CloudFront/ALB, con Bot Control y rate-limiting.

- Se usará PrivateLink para integraciones con terceros que lo soporten; Direct Connect para Core/BCE.

- Justificación: defensa en profundidad, sin exponer datos/servicios a Internet salvo lo estrictamente necesario.

#### 17.6 Endurecimiento de cómputo (EKS/containers/Lambda)

- Se usará EKS con Pod Security Admission (perfil restricted), NetworkPolicies y namespaces por dominio.

- Se usará Amazon Inspector para escaneo de ECR (imágenes), Lambda y EC2; políticas para bloquear despliegues con CVEs críticos.

- Se usará OPA/Gatekeeper para políticas (no root, FS read-only, no privilegios, no hostPath, recursos limitados).

- Se usará IRSA, secrets vía Secrets Store CSI Driver, rotación y no inyección en variables cuando sea posible.

- Justificación: reduce riesgos de escape/privilegios y asegura cadena de suministro de contenedores.

#### 17.7 DevSecOps y cadena de suministro

- Se usará CI/CD con escaneo IaC (Checkov/cdk-nag), SAST y DAST integrados al pipeline.

- Se usará SBOM generado (Syft) y firma de artefactos (cosign) antes de publicar en ECR; verificación en admisión (Sigstore/cosign-verify).

- Se usará CodeBuild/CodePipeline (o GitHub Actions) con roles mínimos y firmas de release.

- Justificación: integridad del software y cumplimiento de trazabilidad de cambios.

#### 17.8 Detección y respuesta a incidentes

- Se usará AWS Security Hub como panel unificado; GuardDuty para detección (EKS/S3/EC2/Lambda/Malware Protection); CloudTrail y Config para cambios.

- Se usará Amazon Detective para análisis de causas; SNS para orquestar playbooks (ticketing/on-call) y AWS SSM para contención (aislar instancias/pods).

- Se usará runbooks de respuesta con evidencia (hashes, traceId, export a S3 WORM) y comunicación al regulador si aplica.

- Justificación: tiempos de detección y respuesta reducidos con evidencia preservada.

#### 17.9 Registro, auditoría y conservación

- Se usará CloudTrail (todas las cuentas/regiones) con envío a S3 de seguridad (Object Lock) y CloudTrail Lake para análisis.

- Se usará VPC Flow Logs, ALB/CloudFront logs, KMS key access logs, y Cognito logs con retención y export a S3.

- Se usará la arquitectura de auditoría del punto 14 para no repudio de eventos de negocio.

- Justificación: trazabilidad completa para fines regulatorios, forenses y de mejora continua.

#### 17.10 Cumplimiento sectorial

- Se usará mapeo de controles a ISO/IEC 27001/27002 y políticas internas del banco.

- Se usará PCI DSS si se almacenan/procesan datos de tarjeta; segmentación de redes, tokenización y PCI scope acotado.

- Se usará alineamiento con lineamientos de UAFE (AML/CFT) para retención de evidencias y reportes.

- Justificación: facilita auditorías y reduce riesgos regulatorios.

#### 17.11 Criterios de aceptación

- MFA obligatorio para todo acceso de colaboradores; zero-trust en redes internas.

- Cifrado 100% en tránsito y reposo verificado; CloudTrail y Security Hub sin hallazgos críticos abiertos.

- Auditoría capaz de reconstruir transacciones y accesos con no repudio (punto 14).

- Privacidad: evidencias de gestión de consentimientos, retención y borrado conforme a LOPDP; sin PII en logs.

# Costos y optimización

Objetivo: controlar y optimizar el gasto desde el diseño, con métricas por transacción, presupuestos y alertas, manteniendo la experiencia y los SLO definidos.

#### 18.1 Gobierno FinOps y visibilidad

- Se usará AWS Budgets por cuenta/ambiente/dominio con alertas a SNS → Slack/Email a los dueños de cada servicio.

  - Justificación: detección temprana de desvíos y responsabilidad por área.

- Se usará AWS Cost Explorer y el Cost and Usage Report (CUR) a S3 (cuenta de seguridad), consultado con Athena/QuickSight.

  - Justificación: análisis detallado y reportes recurrentes sin mover datos.

- Se usará Cost Anomaly Detection con monitores por tag cost-center y servicio.

  - Justificación: alerta automática ante picos anómalos.

#### 18.2 Etiquetado y contabilidad

- Se usará un esquema de etiquetas obligatorio: project, domain, env, owner, cost-center, compliance, data-class.

  - Justificación: imputación fina de costos y cumplimiento (p. ej., distinguir datos sensibles).

- Se usará AWS Config/SCPs para impedir recursos sin etiquetas.

  - Justificación: evita “gasto huérfano”.

#### 18.3 Desglose de costos por capa (qué se usará y cómo optimiza)

- Canales (Web/Móvil): CloudFront + S3 (estáticos) y WAF/Shield.

  - Optimización: caché agresiva de estáticos, compresión, invalidation selectiva, TTFB bajo.

- Cómputo: Lambda (POV) y EKS (producción) con Karpenter/CA para autoescalado; Savings Plans (Compute) para capacidad base.

  - Optimización: rightsizing de pods/Nodos, Spot en no-prod, HPA por p95 de latencia.

- Datos transaccionales: Aurora PostgreSQL con RDS Proxy y Read Replicas.

  - Optimización: índices correctos, batching, evitar N+1, Serverless v2 en POV, reservas (RIs) en prod para capacidad estable.

- No transaccional / control: DynamoDB (idempotencia/outbox/locks) y Redis (caché/rate-limit).

  - Optimización: TTL en tablas de idempotencia, autoscaling de WCU/RCU, diseño de particiones uniformes; en Redis, evitar claves hot y TTL cortos.

- Archivos/evidencias: S3 con Object Lock (WORM) y lifecycle a Glacier.

  - Optimización: Intelligent-Tiering en buckets no WORM, compresión/parquet para logs, fusión de archivos pequeños.

- Mensajería/eventos: SQS FIFO y EventBridge.

  - Optimización: batch size adecuado, DLQ para aislar fallos y evitar reintentos infinitos.

- Notificaciones: SES (email), SNS Mobile Push (APNs/FCM), Twilio (SMS/WhatsApp, facturación externa).

  - Optimización: plantillas reutilizables, limitar adjuntos, controlar quiet hours para reducir envíos innecesarios.

- Observabilidad: CloudWatch/X-Ray/AMP/Grafana, Synthetics y RUM.

  - Optimización: retención de logs en 180 días hot → export a S3; muestreo de trazas; evitar métricas de alta cardinalidad.

- Red: VPC Endpoints para S3/DynamoDB/Secrets/KMS; Direct Connect a Core/BCE.

  - Optimización: minimizar NAT y transferencia cross-AZ, usar CloudFront para bajar egress.

- Seguridad: GuardDuty, Security Hub, Inspector, CloudTrail org.

  - Optimización: ingesta necesaria y suficiente; consolidación de cuentas de seguridad.

#### 18.4 Unidades de costo (KPI FinOps)

Mediremos costo por transacción/unidad de negocio. Fórmulas (plantilla):

| KPI | Fórmula | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Costo por 1 000 logins | (CloudFront + WAF + ALB/API + BFF compute) / (# logins / 1 000) | Definir con negocio |
| Costo por consulta de saldo | (BFF + caché Redis + Aurora lecturas + observabilidad) / # consultas | Definir |
| Costo por transferencia propia | (BFF + servicios TX + Aurora write + SQS/EventBridge + auditoría) / # transacciones | Definir |
| Costo por interbancaria | (anterior + BCE integración) / # interbancarias | Definir |
| Costo por notificación | (SES/SNS/Twilio + orquestación + auditoría) / # mensajes | Definir |

Las metas se fijan con volúmenes proyectados y se revisan trimestralmente.

#### 18.5 Presupuestos POV vs Producción

- POV/MVP: límite mensual por ambiente (Dev/QA/POV) en AWS Budgets; apagado automático nocturno en no-prod; Aurora Serverless v2 y on-demand en DynamoDB; trazas/logs con retención corta.

  - Justificación: pago por uso y control de experimentación.

- Producción: Savings Plans (1–3 años) para cómputo base; RIs de Aurora para capacidad estable; Global Tables/Aurora Global dimensionados a la demanda real; observabilidad con retención diferenciada (hot→cold).

  - Justificación: reducir costo recurrente sin perder elasticidad.

#### 18.6 Alertas y revisiones

- Budgets: alertas al 70/90/100% del presupuesto mensual.

- Anomalías: Cost Anomaly Detection > 15% day-over-day o umbral absoluto por dominio.

- Revisión FinOps mensual: top 10 recursos por costo, servicios con picos, análisis egress, tamaño de colas/reintentos y hot keys en Redis/DynamoDB.

#### 18.7 Criterios de aceptación

- 100% de recursos con etiquetas obligatorias; 0 recursos sin tag en auditoría de Config.

- Dashboards de unit economics publicados (QuickSight/Grafana) con tendencias de 90 días.

- Desvíos > 10% sobre tendencia tratados con acciones documentadas.

- POV dentro del presupuesto y producción con Savings Plans/RIs aplicados a ≥ 80% de la carga base.

# CI/CD y gobernanza

Objetivo: entregar cambios seguros y trazables desde el commit hasta producción usando servicios nativos de AWS y segregación por cuentas/ambientes.

#### 19.1 Repos y ramas

- Se usará AWS CodeCommit por dominio (front, back, infra, datos).

- Estrategia: trunk-based con feature branches cortas y PR obligatorio (2 revisores mínimo).

- Justificación: control de cambios simple, auditoría completa (CloudTrail) y menor fricción para releases frecuentes.

#### 19.2 Orquestación multi-cuenta

- Se usará AWS CodePipeline en cuenta de herramientas y despliegue cross-account a dev / qa / stage / prod mediante IAM roles y KMS para artefactos.

- Justificación: separación de funciones (SoD), llaves por ambiente y trazabilidad única del flujo.

#### 19.3 Artefactos y dependencias

- Se usará S3 (artifact bucket) con SSE-KMS y bloqueo de acceso público.

- Contenedores: Amazon ECR (escaneo con Inspector).

- Dependencias: AWS CodeArtifact para NPM/Maven/PyPI.

- Firma/SBOM: SBOM con Syft y firma de imágenes con cosign en CodeBuild; validación en admisión de EKS.

- Justificación: integridad de la cadena de suministro y evidencia de procedencia.

#### 19.4 Pipelines (por tipo de componente)

a) Frontend Web (SPA)

- Build: CodeBuild (lint, unit tests, build).

- Empaquetado: subida a S3 (hosting estático).

- Entrega: invalidación de CloudFront (solo paths cambiados).

- Pruebas automáticas: CloudWatch Synthetics (Lighthouse básico, login, saldos).

- Aprobación manual stage→prod (doble control).

- Justificación: latencia baja y rollbacks inmediatos (versionado S3).

b) App Móvil

- Build firmado: CodeBuild con llaves en Secrets Manager (signing).

- Artefacto: APK/AAB/IPA a S3/ECR (para distribución interna).

- Gating: pruebas de UI en emulador y canarios API.

- Publicación: paso manual hacia las stores.

- Justificación: custodia segura de llaves y evidencia del binario entregado.

c) Backend en EKS

- Build & test: CodeBuild (unit + contract/Pact + integración).

- Contenedor: push a ECR; cosign firma; Inspector escaneo.

- Deploy: Helm/Kustomize desde CodeBuild a EKS (IRSA).

- Estrategia de despliegue: rolling con maxUnavailable=0, maxSurge=1; canary por ruteo ponderado (ALB Ingress Controller + reglas) y verificación de CloudWatch Alarms/X-Ray.

- Rollback automático si alarmas rojas.

- Justificación: despliegues seguros y reversibles con verificación en vivo.

d) Lambdas / API Gateway

- Deploy: CodeDeploy con canary (10%→100%) y rollback por alarma.

- Justificación: control fino de riesgo y reversión automática.

e) Infraestructura (IaC)

- Se usará AWS CDK con cdk-nag y pipelines de CodePipeline por stack.

- Validaciones: synth → diff → aprobación → deploy por ambiente.

- Justificación: cambios infra versionados, guardrails y auditoría de cada drift.

#### 19.5 Calidad y seguridad (quality gates en pipeline)

- SAST (CodeBuild job), DAST (ZAP container contra stage), IaC lint (cdk-nag).

- Escaneo de imágenes (Inspector) y SBOM obligatorio.

- Políticas OPA/Gatekeeper (no root, FS read-only, límites de CPU/Mem) validadas en pre-deploy.

- Pruebas de contrato (Pact), performance (k6) y resiliencia (tests de retry/circuit).

- Justificación: prevenir vulnerabilidades y regresiones antes de tocar producción.

#### 19.6 Migraciones de base de datos

- Se usará Flyway/Liquibase ejecutado por CodeBuild en etapa pre-deploy del servicio.

- Patrón: cambios compatibles hacia atrás (expand → deploy → contract).

- Aurora Blue/Green para cambios críticos en schema/procedimientos.

- Justificación: cero-downtime y reversión segura.

#### 19.7 Configuración y secretos

- Se usará AWS AppConfig para feature flags y safe rollouts (1%→5%→100%).

- Configuración sensible: SSM Parameter Store y Secrets Manager (rotación).

- Inyección: por IRSA y runtime fetch (no build-time).

- Justificación: desacopla despliegue de activación funcional, reduce riesgo.

#### 19.8 Gobernanza y controles de cambio

- Manual Approval stage→prod con dos aprobadores (Negocio + Operaciones/TI).

- Evidencias: PR link, resultados de pruebas, SBOM, resumen de riesgos.

- Bitácora: CodePipeline Execution History + CloudTrail + adjuntos en ticket.

- AWS Chatbot: notificaciones a Slack/Teams (aprobaciones y fallos).

- Justificación: cumplimiento de SoD y auditoría de cada release.

#### 19.9 Observabilidad post-deploy y rollback

- Smoke tests automáticos (canarios) tras cada promoción.

- Gates por CloudWatch Alarms (latencia p95, 5xx, backlog SQS, lag Aurora).

- Rollback: CodeDeploy (Lambda) / helm rollback (EKS) / restore Blue/Green (Aurora).

- Justificación: detección temprana y recuperación rápida (MTTR bajo).

#### 19.10 Criterios de aceptación

- 100% de servicios con pipeline CodePipeline y build reproducible.

- firma de contenedores y SBOM publicados por release.

- Aprobación dual y evidencias de pruebas en cada promoción a prod.

- Rollback automático verificado en drills trimestrales.

- Trazabilidad end-to-end (commit → imagen → despliegue → traceId) disponible para auditoría.

# Pruebas y calidad

Objetivo: asegurar que la Banca por Internet cumpla funcionalidad, rendimiento, seguridad, accesibilidad y conformidad regulatoria antes de promocionar a producción, con gates automáticos en CodePipeline y evidencia auditada.

#### 20.1 Estrategia integral

- Se usará una pirámide de pruebas: unitarias → contrato → integración → E2E/canarios, más ejes transversales (seguridad, performance, resiliencia, accesibilidad).

- Ambientes efímeros por PR (namespace EKS) para ejecutar integración/E2E aisladas.

- Datos de prueba: sintéticos o enmascarados (LOPDP), generados por job en CodeBuild; prohibido PII real en no-prod.

#### 20.2 Unitarias (back/front)

- Backend: pruebas unitarias con cobertura ≥ 80% líneas/branches; mocks de Core/KYC/BCE.

- Frontend: unitarias de componentes y hooks; validación de formateo de importes y manejo de errores.

- Gate: falla el pipeline si la cobertura baja del umbral.

#### 20.3 Pruebas de contrato (APIs y eventos)

- Se usará Pact para consumidor/proveedor en APIs REST (OpenAPI) y esquemas de EventBridge.

- Gate: contrato verificado en CI; no se permite breaking change.

#### 20.4 Integración

- Se usará entorno efímero con docker-compose/Helm (servicios del dominio) y stubs de Core/BCE/KYC.

- Casos: idempotencia, sagas (compensaciones), retries/backoff, circuit breaker, consistencia entre Aurora y DynamoDB.

#### 20.5 E2E funcional

- Se usará Playwright (web) y AWS Device Farm (móvil) para flujos: login/MFA, consulta saldos, transferencia propia e interbancaria, notificación.

- Gate: suite crítica 100% verde; evidencias (screenshots, HAR, videos) a S3.

#### 20.6 Performance y capacidad

- Se usará k6 ejecutado en CodeBuild (o contenedores en EKS) con escenarios soak, stress y picos.

- Métricas objetivo (p95): login ≤ 800 ms, saldos ≤ 500 ms, propia ≤ 1.2 s, interbancaria ≤ 2.5 s.

- Telemetría: OTel/X-Ray, CloudWatch/Grafana; resultados y trend a S3/QuickSight.

- Gate: si p95 excede +20% del objetivo de forma sostenida, bloqueo de promoción.

#### 20.7 Resiliencia y chaos

- Se usará AWS Fault Injection Service (FIS) para: caída de AZ, latencia/errores a Core/BCE/KYC, pérdida de red, saturación de colas, kill de pods críticos.

- Validaciones: circuit breaker abre/cierra, colas no pierden mensajes, compensaciones ejecutan, RTO interno dentro de objetivos.

- Gate: chaos experiments básicos deben pasar en stage antes de prod.

#### 20.8 Seguridad (DevSecOps)

- SAST (CodeBuild job) y DAST (ZAP) contra stage;

- Container/IaC scanning: Amazon Inspector (ECR/Lambda/EC2) y cdk-nag/Checkov.

- Dependencias: verificación de CVEs y SBOM obligatorio; firma con cosign.

- OWASP ASVS nivel 2 como lista de control; pruebas de CSRF, XSS, SSRF, IDOR y autorización por scope/rol.

- Gate: cero hallazgos críticos/altos abiertos.

#### 20.9 Accesibilidad y UX

- Se usará axe-core y Playwright para validar WCAG 2.1 AA (contraste, navegación teclado, aria).

- RUM: CloudWatch RUM con LCP/CLS/INP monitoreados.

- Gate: sin violaciones críticas y LCP p75 ≤ 2.5 s.

#### 20.10 UAT y regulatorias (Ecuador)

- UAT con usuarios de negocio y mesa de riesgo/fraude. Casos: onboarding biométrico (FAR/FRR), límites, alertas antifraude, conciliación contable.

- Cumplimiento: evidencias LOPDP (consentimientos, retención/borrado), reportes para SB/UAFE cuando aplique.

- Notificaciones: pruebas con SES sandbox y Twilio (SMS/WhatsApp) en cuentas de prueba; revisión legal de textos/plantillas.

#### 20.11 Observabilidad de pruebas

- Correlación con traceId/txnId; logs estructurados; captura de eventos de auditoría (punto 14) en escenarios de prueba.

- Centralización de reportes en S3 (Object Lock para evidencias clave) y panel Grafana/QuickSight por release.

#### 20.12 Criterios de salida (Go/No-Go)

- Gates de seguridad, contrato, performance y E2E verdes.

- Defect leakage a stage < 2% en dos sprints.

- MTTR simulado ≤ 15 min (incidente P1) y plan de rollback validado.

- Aprobación dual (Negocio + Operaciones/TI) en CodePipeline con evidencia adjunta.

# 21. Roadmap de implementación

#### 21.1 Fases y hitos (visión general)

| Fase | Objetivo | Duración estimada | Entregables clave | Criterio de salida (Go/No-Go) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Preparación | Alinear alcance, riesgos, regulador y equipos | 1–2 semanas | Plan del proyecto, matriz de riesgos, responsables, cronograma base | Aprobación de Negocio, Riesgos, TI y Seguridad |
| 1. Descubrimiento & Diseño | Historias de usuario y experiencia; diagrama C4 y flujos principales | 2–3 semanas | Historias priorizadas, wireframes, C4 actualizado, plan de datos y seguridad | Revisión de stakeholders y señal verde de Seguridad |
| 2. POV (prueba de valor) | Probar la idea punta a punta a bajo costo | 4–6 semanas | Login + consulta de saldos + transferencia propia en ambiente de prueba | Demostración funcional, métricas p95 aceptables, sin bloqueos críticos |
| 3. MVP | Versión mínima utilizable por clientes | 8–12 semanas | Web/App, saldos/movimientos, transferencias propias, notificaciones email/SMS, auditoría | UAT aprobado, pentest sin hallazgos críticos, mesa de ayuda lista |
| 4. Piloto interno | Probar con colaboradores del banco | 2 semanas | 100–300 usuarios internos, manuales rápidos, canal de soporte | Tasa de éxito ≥ 95%, defectos corregidos, satisfacción ≥ 4/5 |
| 5. Piloto controlado (clientes) | Salir con un grupo pequeño real | 4–6 semanas | 1–5% de clientes, monitoreo 24/7, comunicación clara | SLO cumplidos (disponibilidad/latencia), quejas < 1%, sin incidentes de seguridad |
| 6. Producción Fase 1 | Go-Live amplio y estabilización | 2 + 4 semanas | Lanzamiento general, operación 24/7, runbooks y on-call | Estabilización (4 semanas) con SLO ≥ 99.9%, sin reprocesos monetarios |
| 7. Ampliaciones | Más funciones y canales | 8–12+ semanas | Interbancarias, pagos de servicios, WhatsApp, mejoras UX, accesibilidad | Entregables por sprint con KPIs de uso y costo por transacción |
| 8. Operación & Mejora continua | Optimizar y crecer | Permanente | Reportes mensuales, FinOps, seguridad continua, roadmap trimestral | Revisiones trimestrales con negocio y regulatorio interno |

Notas: Duraciones son estimadas; se afinan con el banco. Cada fase incluye: seguridad, privacidad (LOPDP), accesibilidad y evidencia para auditoría.

#### 21.2 Qué haremos en cada fase

- Preparación: alinear objetivos, armar el equipo, definir presupuesto y riesgos principales.

- Descubrimiento & Diseño: acordar la experiencia del cliente, dibujar “cómo conversa todo” (diagramas C4), y elegir qué entra primero.

- POV: montar lo mínimo en AWS para probar la idea end-to-end con pocos usuarios.

- MVP: construir lo necesario para que el cliente ya pueda usar banca en línea sin llamadas al banco.

- Pilotos: primero colaboradores, luego un grupo pequeño de clientes; medir, aprender y corregir.

- Producción Fase 1: salir para todos con monitoreo 24/7 y equipo de soporte listo.

- Ampliaciones: agregar pagos, interbancarias, WhatsApp, mejoras de usabilidad y accesibilidad.

- Operación: revisar métricas de negocio, costos y seguridad cada mes; planificar el siguiente trimestre.

#### 21.3 Roles y responsabilidades

- Negocio: prioriza funcionalidades y aprueba mensajes/comunicaciones.

- Riesgos/Fraude: define umbrales, reglas y excepciones.

- Seguridad/Privacidad: revisa controles (MFA, cifrado, LOPDP).

- TI/Arquitectura: diseña y valida la solución en AWS.

- Desarrollo (Front/Back): construye y prueba.

- Operaciones/Soporte: runbooks, monitoreo y mesa de ayuda.

- Comunicaciones/Marketing: plan de lanzamiento y tutoriales.

- Legal/Compliance: valida textos, disclaimers y contratos.

#### 21.4 Comunicación y adopción

- Antes del piloto: FAQs, tutorial en video (2–3 min), guía paso a paso.

- Durante piloto: canal abierto (WhatsApp/Chat del banco) y tiempos de respuesta claros.

- Go-Live: correos y notificaciones en App con mensajes simples (“qué hay de nuevo” y “cómo hacerlo”).

- Capacitación interna: sesiones de 1–2 horas para canales, call center y sucursales.

#### 21.5 Puertas de calidad (Go/No-Go) en cada salida

- Funcional: casos críticos ok (login, saldos, transferencias).

- Rendimiento: p95 dentro de objetivo.

- Seguridad: sin hallazgos críticos.

- Soporte: mesa de ayuda y runbooks listos.

- Comunicación: materiales publicados.

# 22. Apéndices

#### 22.1 Glosario (resumen práctico)

- BFF (Backend for Frontend): capa que adapta APIs al canal (Web/Móvil).

- OIDC/OAuth2 + PKCE: estándar de identidad/autorización con protección de intercambio de código.

- MFA / Step-up: segundo factor; exigido según riesgo/importe/acción.

- CQRS: separar lecturas (rápidas) de comandos (transaccionales).

- Idempotencia: misma orden → mismo resultado; evita dobles cargos.

- Outbox transaccional: cola persistida para publicar eventos sin perderlos.

- Saga/Compensación: orquesta pasos de una transacción; revierte si algo falla.

- RTO/RPO: tiempo objetivo de recuperación / pérdida máxima de datos.

- WORM (Object Lock): almacenamiento inmutable para evidencias.

- LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador).

- MRK: llaves multi-región de KMS para DR.

- SLO/SLI/SLA: objetivo/indicador/acuerdo de servicio.

- RACI: matriz de responsabilidades (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

#### 22.2 Referencias normativas y técnicas (consulta)

- LOPDP (Ecuador) y guías de la Superintendencia de Bancos y UAFE (AML/CFT).

- AWS Well-Architected Framework (Security, Reliability, Cost, Operational Excellence, Performance).

- AWS Security Reference Architecture, Financial Services Lens.

- OWASP ASVS, NIST SP 800-63 (identidad).

- PCI DSS (si se tratan datos de tarjeta).

#### 22.3 Mapeo a criterios de calificación (rastro rápido)

| Criterio del evaluador | ¿Dónde se cumple? |
| --- | --- |
| Requerimientos y justificación | Secc. 2–5, 7, 9–18 |
| Diagramas C4 (calidad) | Secc. 6–8 + Anexo 22.2 |
| Desacoplamiento/patrones | Secc. 7, 8, 11, 13–16 |
| Front-end y móvil | Secc. 7–9, 12, 19–20 |
| Datos y auditoría | Secc. 13–14 |
| Conocimiento de AWS | Secc. 5, 7, 9–18 |
| Costos/FinOps | Secc. 18 |
| Autenticación | Secc. 9 |
| Onboarding biométrico | Secc. 10 |
| HA/FT/DR | Secc. 15 |
| Monitoreo/Observabilidad | Secc. 16 |